# 채용현황판 프로젝트 기록 (2026-10-14, 공개용: 실명·연락처·운영 정보 제외)

# 한눈에 보기

채용 백데이터 엑셀을 반영해서, HR 관리자는 전체 공고와 열람 권한을 관리하고 현업 담당자는 승인받은 공고의 진행 단계만 보는 웹 현황판입니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 운영 사이트 | https://d12l-hana06.vercel.app |
| 설정 점검 | https://d12l-hana06.vercel.app/api/health ("저장소":"정상"이면 OK) |
| 코드 | GitHub 공개 저장소 seonhye061vv/- (main). 올리면 Vercel이 자동 배포 |
| 데이터 | Upstash Redis (도쿄, 무료) |
| 관리자 로그인 | admin / 비밀번호는 Vercel 환경 변수 ADMIN_PASSWORD |
| 평가용 테스트 관리자 | test_admin / 비밀번호는 Vercel 환경 변수 TEST_ADMIN_PASSWORD |
| 최신 백데이터 | 채용현황판 백데이터_v.3.xlsx (공고 9건, 권한부여대상자 25개 부서·29명) |
| 기획서 | recruitment_dashboard_PRD.xlsx |
| 데모 미리보기 | https://claude.ai/artifact/Ng8kQ1GuCdhQwXbhM6DoUu (예시 데이터) |

현재 상태(2026-10-14 17:30 기준): 사이트 접속·관리자 로그인·저장소 연결 정상. 화면 디자인·모션·사용 편의 기능 반영 완료. 실제 명단(v.3) 업로드와 대상자별 연결·승인은 사용자가 진행할 차례.

# 진행 경과

기획서(PRD) 기준으로 HR 관리자 화면과 현업 화면을 만들고 예시 데이터 데모를 공유했습니다.

회사가 M365·Google Workspace를 쓰지 않아, 윈도우 PC 폴더의 엑셀을 PC 프로그램이 서버로 보내는 방식으로 정했습니다(기본 1시간, 5분 단위 변경).

현업 로그인은 이메일 + 비밀번호. 관리자가 이메일을 연결하면 임시 비밀번호가 자동 발급되고, 첫 로그인 때 본인 비밀번호로 바꿔야 합니다.

완료 공고는 모든 단계가 끝나고 7일이 지나면 현업 화면에서 숨깁니다(관리자가 기간 변경 가능).

권한부여대상자 명단(본부·부서·대상자·이메일)을 따로 올릴 수 있게 했습니다.

Vercel 배포 후 '서버에 연결할 수 없습니다' 오류 → 점검 페이지(/api/health)로 저장소 미연결을 확인 → Upstash에서 DB를 직접 만들고 주소·토큰을 환경 변수에 넣어 해결했습니다.

PinHome 참고 이미지로 청록 사이드바 + 흰 카드 디자인, 로그인 첫 화면을 개편했습니다.

HR 관리자 메뉴 '현업 화면 보기'로 대상자별 현업 화면을 그대로 확인할 수 있게 했습니다.

공개용 정리 문서(워드·엑셀)를 GitHub docs 폴더에, 실명이 들어간 개인 보관용 파일을 프로젝트 파일에 저장했습니다.

화면 모션을 넣었다가 '과하다'는 의견으로 줄였습니다. 최종: 화면 등장 효과, 막대 차오름, 숫자 카운트업, 마우스 반응, 로그인 말풍선 흔들림, 진행 중 점 퍼짐, 현재 단계 말풍선 안쪽 점 박동(바깥 빛은 제거).

평가용 테스트 관리자 test_admin을 추가했습니다(환경 변수 TEST_ADMIN_PASSWORD가 있을 때만 로그인).

사용 편의 6가지: 일괄 연결·승인, 임시 비밀번호 엑셀 내려받기, 9단계 표를 진행 막대로 정리, 그래프 막대 눌러 거르기, 'N/9단계 처리' 진행률, 로그인 편의(비밀번호 보기·이메일 기억·분실 안내). 휴대폰 화면 가로 넘침도 고쳤습니다.

명단에 없는 사람을 '대상자 직접 추가'로 등록할 수 있게 했습니다(명단을 다시 올려도 유지, 삭제 가능).

백데이터 v.3을 확인했습니다. 오류 없음, 공고 9건. 리스크관리부·소비자보호부 공고는 명단에 같은 부서가 없어 후보 0명입니다.

# 작업 기록 (GitHub 커밋)

| 시각(한국) | 내용 |
| --- | --- |
| 10-14 11:07 · d5ad083 | 저장소 생성 |
| 10-14 11:41 · 9ed9363 | 현황판 첫 미리보기(MVP) 추가 |
| 10-14 11:48 · 892403d | Vercel에 올릴 수 있는 구조로 정리 |
| 10-14 13:10 · 19338d2 | 동기화 확인 주기를 5분 단위로 설정 |
| 10-14 13:46 · afc34cd | 서버·로그인·윈도우 PC 폴더 동기화 추가 |
| 10-14 13:50 · 2ba2f71 | 동기화 기본 주기를 1시간으로 변경 |
| 10-14 14:10 · 897d905 | 대상자 실명 선택 + 이메일 로그인, 완료 공고 표시 기간 |
| 10-14 14:17 · 051ad5e | 임시 비밀번호 자동 발급, 첫 로그인 비밀번호 변경, 완료 공고 기본 7일 표시 |
| 10-14 14:41 · 96bee3f | 권한부여대상자 명단(이름·이메일) 따로 올리기, 명단 이메일 미리 채우기 |
| 10-14 15:12 · 4280f81 | README: 재배포와 첫 관리자 로그인 안내 |
| 10-14 15:16 · 48e1194 | 저장소 연결 방식 확대(접두어 붙은 Upstash 변수, REDIS_URL), 설정 점검 /api/health, 실제 오류 문구 표시 |
| 10-14 15:50 · a1f5239 | README: 기본 도메인으로 접속 안내 |
| 10-14 15:51 · 9a9fe06 | 설정 점검: 저장소 설정 이름과 실행 버전 표시 |
| 10-14 16:05 · bab2e4d | 디자인 변경: 청록 사이드바 + 흰 카드 레이아웃, 로그인 첫 화면 개편 |
| 10-14 16:07 · 81dcea2 | 휴대폰 화면 요약 영역 다듬기 |
| 10-14 16:10 · 79e33a4 | HR 관리자용 '현업 화면 보기' 메뉴 추가 |
| 10-14 16:14 · d7ba556 | 현업 화면 보기: 계정 연결 전에도 대상자 이름으로 미리보기 |
| 10-14 16:22 · 6bb30aa | 열람 권한: 로그인 이메일 칸을 넓혀 전체 주소가 보이게 |
| 10-14 16:30 · d84eeb3 | 문서: 프로젝트 정리 (워드·엑셀) 추가 |
| 10-14 16:35 · d6ec6f9 | 화면 모션: 화면 전환 시 등장 효과, 막대 그래프 차오름, 숫자 카운트업, 호버·상세창 효과 |
| 10-14 16:40 · 521a088 | 화면 모션 강화: 로고 이퀄라이저, 떠다니는 배경 빛, 막대 숨쉬기·빛 반사, 진행 중 점 깜빡임, 행 강조선, 버튼 빛 효과 |
| 10-14 16:45 · b2c7e0c | 화면 모션 완화: 반복되는 움직임 제거, 등장 효과와 마우스 반응만 유지 |
| 10-14 16:48 · 4b8f537 | 진행 중 표시의 점에 퍼지는 움직임 복원 |
| 10-14 16:55 · 71b5321 | 테스트용 관리자 계정 test_admin 추가 (TEST_ADMIN_PASSWORD 환경 변수가 있을 때만 로그인 가능) |
| 10-14 17:08 · e6e8948 | 사용 편의 개선: 일괄 연결·승인, 임시 비밀번호 엑셀, 진행 막대·진행률, 그래프로 거르기, 로그인 편의, 모바일 가로 넘침 수정 |
| 10-14 17:12 · 83d199c | 현재 단계 말풍선 모션 강조: 바깥으로 퍼지는 빛과 점 박동 |
| 10-14 17:13 · 6df9584 | 현재 단계 말풍선 바깥 빛 제거, 안쪽 점 박동만 유지 |
| 10-14 17:21 · 5061098 | 열람 권한: 권한부여 대상자 직접 추가·삭제 (명단 재업로드 후에도 유지) |

# HR 관리자 사용법

로그인: 이메일 칸에 admin, 비밀번호 칸에 ADMIN_PASSWORD 값. 평가용은 test_admin / TEST_ADMIN_PASSWORD.

현황판: 전체 공고, 단계별 공고 수 그래프(막대를 누르면 그 단계 공고만 보기, 다시 누르거나 '전체 보기'로 해제), 공고별 진행 막대와 'N/9단계 처리'. 공고를 누르면 단계별 상세.

엑셀 반영: 백데이터 엑셀을 올리면 검증 결과를 먼저 보여 주고 확인을 누르면 반영. 오류는 시트·셀·고칠 방법으로 안내하고 기존 데이터는 유지.

열람 권한 > 한 번에 처리하기: ① 명단 이메일로 모두 연결(임시 비밀번호 자동 발급) → ② 같은 부서 후보 모두 승인. 공고마다 '후보 N명 모두 승인' 버튼도 있음.

열람 권한 > 임시 비밀번호: 이번에 발급한 목록을 '엑셀로 내려받기'(파일명 temp-passwords_날짜.xlsx). 화면을 벗어나면 다시 볼 수 없으니 바로 받기.

열람 권한 > 명단 올리기: '명단 파일 선택'으로 권한부여대상자 명단만 교체. 이미 연결한 계정과 승인은 유지.

열람 권한 > 대상자 직접 추가: 이름·이메일·소속 입력, '바로 연결' 체크 시 임시 비밀번호 발급. 직접 추가한 사람은 '삭제' 가능.

열람 권한 > 대상자 표: 이메일 직접 수정·저장, 연결 해제, 임시 비밀번호 재발급, 상태(첫 로그인 전/사용 중).

현업 화면 보기: 대상자를 골라 그 사람 화면을 그대로 확인(보기 전용).

PC 자동 동기화·반영 기록: 동기화 주기 설정, 이력과 권한 변경 이력 확인.

# 현업 담당자 사용법

HR에게 받은 이메일과 임시 비밀번호로 로그인합니다. '보기'를 누르면 비밀번호를 확인하며 입력할 수 있고, '이메일 기억하기'를 켜면 다음에 이메일이 채워져 있습니다.

첫 로그인 때 8자 이상 새 비밀번호를 정해야 공고가 보입니다.

승인받은 공고의 현재 단계, 진행 막대(마우스를 올리면 단계 이름), 'N/9단계 처리'를 봅니다. 공고를 누르면 단계별 상세와 변경 이력이 나옵니다.

모든 단계가 끝난 공고는 7일 뒤 목록에서 사라집니다.

비밀번호를 잊으면 HR에게 임시 비밀번호 재발급을 요청합니다.

# 엑셀 규칙과 반영 규칙

백데이터에는 채용현황(진행현황)·프로세스 시트가 꼭 있어야 함. 권한부여대상자 시트는 있으면 반영, 없으면 기존 명단 유지.

공고는 본부 + 부서 + 공고명으로 구분. 파일에서 빠진 공고는 지우지 않고 '최근 파일에 없음'으로 표시.

새 공고와 빠진 공고가 함께 있으면(공고명 변경 의심) PC 자동 동기화는 관리자 확인 전까지 멈춤.

마지막으로 반영한 파일보다 오래된 파일은 거절. 같은 파일이 다시 오면 '정상 확인 시각'만 갱신.

후보 매칭: 공고의 본부·부서와 명단의 본부·부서 이름이 똑같아야 후보로 뜸. 소속 정정: 재무기획부 → 경영기획본부, 계약관리부 → 손님지원본부.

v.3 기준 후보 0명 공고: 계리리스크본부/리스크관리부(명단에 리스크관리부 없음), CEO 임원/소비자보호부(명단에는 '소비자보호관리책임자'만 있음). 해결: 명단에 그 부서 행 추가, 드롭다운 '그 외 대상자'에서 직접 승인, 또는 부서 이름을 맞춰 다시 올리기.

# 설정과 보안

환경 변수 값을 바꾸면 Vercel 배포 화면 맨 위 항목 ⋯ → 재배포(Redeploy).

코드를 바꾼 뒤에는 배포 상태가 Ready가 된 다음 사이트에서 Ctrl + F5로 새로고침.

GitHub 저장소는 공개라 실제 명단·채용 데이터·비밀번호·토큰은 올리지 않음.

Upstash 토큰은 비밀번호와 같으니 채팅·메일에 붙여 넣지 않음.

비밀번호는 암호화(scrypt)해서 저장하고, 임시 비밀번호 원문은 서버에 남기지 않음.

test_admin은 관리자와 권한이 같아 실제 데이터를 바꿀 수 있음. 평가가 끝나면 TEST_ADMIN_PASSWORD를 지우고 재배포.

접속 주소는 d12l-hana06.vercel.app 사용 (git-main이 들어간 주소는 예전 배포일 수 있음).

# 문제 해결

| 증상 | 확인할 것 |
| --- | --- |
| 로그인 후 서버 연결 오류 | /api/health의 "저장소"가 "정상"인지. "없음"이면 Upstash 환경 변수 확인 후 재배포 |
| 바꾼 내용이 사이트에 안 보임 | 배포가 Ready인지 확인 후 Ctrl + F5 |
| 환경 변수를 바꿨는데 그대로 | 재배포를 안 한 경우. 배포 화면 ⋯ → 재배포 |
| 현업이 공고를 못 봄 | 계정 연결, 그 공고 승인, 첫 비밀번호 변경 여부. '현업 화면 보기'로 같은 화면 확인 |
| 일괄 승인 후에도 후보 0명 공고 | 명단에 같은 본부·부서가 없음. 드롭다운에서 직접 승인하거나 명단 수정 |
| 일괄 연결에서 빠진 사람 | 같은 이메일이 다른 사람에게 이미 연결됨. '연결하지 못한 대상자' 안내 확인 |
| 엑셀 반영 실패 | 안내된 시트·셀·고칠 방법대로 고친 뒤 다시 업로드 |

# 남은 일

운영 사이트에 백데이터 v.3 올리기(엑셀 반영 탭) — 공고와 명단이 함께 바뀜

열람 권한 > 한 번에 처리하기: ① 모두 연결 → 임시 비밀번호 엑셀 받기 → ② 후보 모두 승인

후보 0명 공고 2건(리스크관리부, 소비자보호부) 볼 사람 정해서 승인

임시 비밀번호를 대상자에게 전달

평가가 끝나면 TEST_ADMIN_PASSWORD 삭제 후 재배포

회사 윈도우 PC에 동기화 프로그램 설치(GitHub agent 폴더의 설치.bat, 실제 PC에서는 아직 시험 전)

회사의 외부 클라우드 저장 허용 여부 확인